## Slide 1
Воробьев Александр, ЭПБО-02-25
Никитинская Алёна, ЭФБО-01-25
Миронова Валерия, ЭФБО-01-25
Никитин Даниил, ИКБО-70-25
HR-онбординг и отпуска (маршруты согласования) Команда №19
Основы проектной деятельности

## Slide 2: Цель проекта: Создание системы согласования заявок на отпуск и командировки для сокращения времени обработки, снижения количества ошибок и повышения прозрачности статусов
Основные сведения:
Название проекта: HR-онбординг и отпуска (маршруты согласования)
№ кейса: 5
Участники: Воробьев Александр ЭПБО-02-25, Никитинская Алёна ЭФБО-01-25, Миронова Валерия ЭФБО-01-25, Никитин Даниил ИКБО-70-25
Сроки: 30.03.2026
Задачи проекта:
Разработать систему создания заявок
Реализовать маршруты согласования
Добавить статусы заявок
Настроить уведомления
Создать отчёт по заявкам
Реализовать импорт/экспорт данных

## Slide 3
Выгода от реализации и основные метрики:
Метрики (KPI): Среднее время согласования ≤ 3 дней
Время формирования отчёта ≤ 2 секунд
Актуальная проблема:
Долгое согласование заявок
Отсутствие прозрачности процессов
Нет контроля сроков (SLA)
Нет аналитики по задержкам

## Slide 4
Результаты проекта:
Реализована система заявок
Настроены маршруты согласования
Добавлены статусы заявок
Создан отчёт по данным
Реализован расчёт KPI
Система задеплоена:
backend на PythonAnywhere
frontend на Netlify
helen11png.pythonanywhere.com
https://gilded-nougat-319b3b.netlify.app

## Slide 5
Группы пользователей
Сотрудник — создаёт заявления
Руководитель — согласует
HR — утверждает
Администратор — выполняет системные задачи
User Story Map
Сотрудник создаёт заявку → отправляет → Руководитель согласует → HR утверждает → Система сохраняет статус → формируется отчёт

## Slide 6: Приоритизация требований
MoSCoW
Must
Создание заявок
Согласование
Статусы
Could
Расширенная аналитика
Шаблон заявления
Should
Уведомления
Отчеты
Платформа для взаимодействия HR и работников
Аналитика продуктивности
Won’t
Интеграции с реальными системами
Дополнительные типы заявлений

## Slide 7
Схема процесса
Инициация (Сотрудник): Создание и подача заявления
Регистрация (Администратор): Регистрация документа в системе и присвоение стартового статуса «Черновик»
1-й этап контроля (Руководитель): Рассмотрение заявления
В случае отказа: Сотрудник получает уведомление, процесс завершается
2-й этап контроля (HR): Если руководитель одобрил, статус меняется на «На согласовании», и документ уходит в HR-отдел
В случае отказа HR: Сотрудник получает уведомление, процесс завершается
Финал (Администратор): При успешном согласовании статус меняется на «Одобрено», сотрудник получает уведомление, а логи процесса выгружаются в CSV-формат

## Slide 8
ERD(Структура созданной базы данных)
Сотрудники — профили пользователей и данные для авторизации в Django
Заявления — реестр самих заявок (автор, дата, тип, текущий статус)
Согласующие — списки конкретных проверяющих, закрепленных за каждым заявлением
Маршруты согласования — шаблоны этапов, ролей и лимитов времени (SLA) для процессов
История согласования — лог всех изменений статусов и фактических дат отсутствия
Перечисления — фиксированные списки типов (Отпуск/Командировка) и статусов (Черновик/Утверждено)

## Slide 9
Команда и роли
Никитинская Алёна — управление проектом, backend разработка
Воробьев Александр — аналитика и экспорт из 1С, требования
Никитин Даниил — разработка в 1С
Миронова Валерия — frontend разработка, дизайн прототипа

## Slide 10: RACI-матрица
Задача | Роли |  |  | 
 | TL/Backend | Frontend | 1С | Аналитик
Документация | A | I | С | R
UI/UX | A | R |  | 
Импорт/экспорт CSV в 1С | С |  | R | A
Интеграция frontend, backend | R/A | C |  | 
Анализ метрик | C |  | A | R
Верстка страницы | C | R/A |  | C
Написание backend | R/A | C | I | I

## Slide 11: Roadmap проекта

## Slide 12
Технологический стек
Backend
Django, SQLite, Django REST Framework (DRF), CSV / JSON, Mock REST API
Frontend
Figma, React,Vite, Mock REST API
1C-разработчик
1С
1С-аналитик
1С, draw.io
Общие инструменты:
Gitverse, JSON-схемы

## Slide 13: Риски проекта
Высокая | Проблемы с проверкой проекта в реальном времени |  | 
Средняя |  | Проблема интеграции 1С | Неккоректно определены функциональные границы в рамках ролей руководителей/hr/менеджеров
Низкая |  |  | 
 | Низкие | Средние | Высокие
Матрица рисков
Вероятность
Последствия

## Slide 14: Аналитика на 1С

## Slide 15: Макеты экранов

## Slide 16
Основы проектной деятельности
Вопросы